طلب تغيير — CR-014

عضوية Free دائمة لكل بائع

| رقم الطلب | CR-014 |
| --- | --- |
| العنوان | عضوية Free دائمة لكل بائع (Seller Free Tier Baseline) |
| الوحدات المتأثرة | SUB (أساسي) — OpenAPI v1.9.0 — Migrations |
| النوع | توضيح/تثبيت سياسة + تعديل سلوكي محدود النطاق |
| الحالة | مُعتمَد ومُنفَّذ |
| التاريخ | 2026-08-06 |
| مقدّم الطلب | مالك المشروع (Mohamed) |
| المنفِّذ | القيادة الهندسية (Claude) |

# 1. السياق

الوضع السابق لخدمة الاشتراكات (SUB) لم يكن يُضمِّن مفهوم خطة "Free" نظامية؛ انتهاء اشتراك مدفوع كان يُنقل حالته إلى expired دون أي مسار عودة تلقائي لخطة بديلة. لا خدمة أخرى في الحزمة (Inventory، Orders، إلخ) كانت تستهلك حالة الاشتراك أصلًا لمنع أي إجراء — أي أن الحظر الفعلي لم يكن مطبَّقًا في الكود قط، لكن غياب مفهوم Free بحد ذاته كان فجوة حوكمية ومنتجية يلزم إغلاقها صراحة قبل الانتقال لمرحلة الواجهات ولوحات التحكم.

# 2. القرار المعتمَد

- عضوية Free موجودة دائمًا لكل بائع، دون استثناء.

- انتهاء أي خطة مدفوعة يعيد البائع تلقائيًا إلى Free، لا إلى حالة معلَّقة أو مسدودة.

- البائع لا يُمنع من إنشاء مخزون أو استقبال طلبات لمجرّد انتهاء خطته المدفوعة.

- الفروق بين الخطط (المدفوعة مقابل Free) تكون في الحدود والمزايا، لا في إمكانية الاستخدام الأساسية.

- الرفض (403/409 وما شابه) لا يقع إلا عند تجاوز حدود الخطة الفعلية، أو عند إيقاف الحساب من الإدارة — وكلاهما خارج نطاق هذا القرار تحديدًا (انظر القسم 4).

# 3. التنفيذ التقني

## 3.1 قاعدة البيانات

Migration 026 يضيف عمود is_free (Boolean) على sub.plans مع فهرس تفرّد جزئي يضمن خطة Free واحدة فقط نظاميًا، ويبذر قيمة مرجعية subscription_type=free ضمن ref.ref_values، ويبذر صف الخطة نفسها. كما يُزال قيد NOT NULL عن sub.seller_subscriptions.expires_at لأن خطة Free لا تنتهي بتعريفها.

## 3.2 منطق الخدمة (sub_service.py)

subscribe_seller: التعارض (SellerAlreadySubscribedError) يقع الآن فقط إن كان الاشتراك النشط الحالي على خطة مدفوعة غير منتهية؛ الاشتراك في خطة مدفوعة أثناء وجود Free نشطة يُعامَل كترقية مسموحة دومًا.

apply_lazy_expiry: عند اكتشاف انتهاء خطة مدفوعة (REQ-SUB-004، فحص كسول كما في السابق)، يُحوَّل الاشتراك تلقائيًا إلى خطة Free (status يبقى active، expires_at يُصفَّر) بدل تعيين status=expired.

get_my_subscription_via_repository: بائع لم يشترك قط يحصل تلقائيًا على اشتراك Free عند أول استعلام، بدل إعادة null.

## 3.3 واجهة REST وOpenAPI

PlanResponse أضيف لها الحقل is_free. عقود POST /subscriptions وGET /subscriptions/mine حُدِّثت وصفًا (لا تغيير كاسِر في البنية) لتعكس سلوك الترقية من Free والعودة التلقائية إليها. النسخة رُفعت إلى v1.9.0.

# 4. خارج النطاق (بصراحة)

- إنفاذ حدود ومزايا كل خطة (REQ-SUB الخاصة بحدود الاستخدام) لم يُطبَّق بعد على مستوى أي خدمة مستهلِكة (Inventory/Orders/Store...)؛ لا خدمة اليوم تفحص حالة الاشتراك أصلًا. هذا يتطلب CR منفصلة عند تفعيله.

- إيقاف الحساب إداريًا (Account Suspension) كسبب رفض منفصل غير مرتبط بالاشتراك يبقى ضمن نطاق IAM، غير مُعدَّل هنا.

- دعم OAuth (REQ-IAM-011) يبقى مؤجَّلًا كما في القرارات السابقة، بانتظار ADR مستقل — غير ذي صلة بهذا القرار.

# 5. الملفات المتأثرة

| الملف | التغيير |
| --- | --- |
| migrations/026_sub_free_plan.sql (جديد) | عمود sub.plans.is_free + فهرس تفرّد + بذر خطة Free وقيمة مرجعية subscription_type=free + السماح بـ expires_at NULL |
| services/sub/src/sub_service.py | منطق الترقية من Free دون تعارض، والعودة التلقائية لـFree عند الانتهاء بدل حالة expired مسدودة |
| services/sub/src/sub_repository.py | إضافة get_free_plan() في PostgresSubRepository وInMemorySubRepository؛ حقل Plan.is_free |
| services/sub/src/sub_api.py | PlanResponse.is_free؛ GET /mine يعيد اشتراك Free تلقائيًا بدل null |
| scripts/setup_test_database.sh | إضافة 026_sub_free_plan.sql لقائمة REQUIRED_FILES (000-026) |
| api_spec/openapi.yaml | الترقية إلى v1.9.0: PlanResponse.is_free، توصيف محدَّث لـ POST /subscriptions وGET /subscriptions/mine |
| .github/workflows/postgresql-validation.yml | migration_count المتوقَّع 26 بدل 25 |
| tests/test_sub_api.py | اختبارات جديدة/محدَّثة: الترقية من Free، التزويد التلقائي بـFree، العودة لـFree بعد الانتهاء |

# 6. الأثر على الاختبارات

test_sub_api.py: تحديث اختبار 'لا اشتراك سابق' ليعكس التزويد التلقائي بـFree بدل null؛ إضافة اختبار للترقية من Free لخطة مدفوعة دون تعارض؛ إضافة اختبار للعودة التلقائية لـFree بعد انتهاء خطة مدفوعة. اختبارات التكامل الحية (test_postgres_sub_cnt_sup_integration.py) غير متأثرة بنيويًا؛ ستُطبَّق عليها Migration 026 تلقائيًا ضمن تهيئة قاعدة الاختبار.

# 7. لا مساس بالـBaseline التاريخي

هذا القرار توسيع تراكمي على Migrations وOpenAPI المعتمَدين (نسق CR-011..013 نفسه)؛ لا تعديل رجعي على أي Migration سابقة (000-025) ولا على أي قرار حوكمي سابق. openapi.yaml يبقى ملحقًا بترقيم Minor (1.8.0 → 1.9.0) دون كسر أي عقد قائم.